# ✅ Checklist d'Implémentation MVP - Ibticar.AI

## 📌 Phase 0: Setup Initial

### Infrastructure

- Créer repository GitHub avec protection branches

- Setup Next.js 15 avec TypeScript

- Configurer Tailwind CSS avec support RTL

- Installer et configurer Shadcn/ui

- Setup PostgreSQL avec Docker

- Configurer Prisma ORM

- Setup Redis pour cache/queues

- Configurer NextAuth.js

- Setup variables environnement (.env)

- Configurer ESLint et Prettier

- Setup tests (Jest, React Testing Library)

- CI/CD avec GitHub Actions

### Design System

- Définir palette couleurs (brand colors)

- Configurer typographie (FR/AR fonts)

- Créer composants UI de base

- Layout principal avec sidebar

- Header avec navigation

- Footer avec infos légales

- Page 404/500 custom

- Loading states/skeletons

## 🏗️ Phase 1: Core Business

### 🚗 Module Gestion Stock [PRIORITÉ 1]

#### Backend

- Schéma DB table vehicles

- API CRUD véhicules

- Upload/stockage images (S3/Cloudinary)

- Validation données (Zod)

- Pagination et filtrage

- Export Excel/CSV

- Soft delete implementation

- Audit logging

#### Frontend

- Page liste véhicules (DataTable)

- Formulaire ajout/édition véhicule

- Upload multiple images avec preview

- Filtres avancés (marque, prix, statut)

- Recherche temps réel

- Actions bulk (delete, export)

- Quick edit inline

- Dashboard KPIs stock

#### Tests

- Unit tests services

- Integration tests API

- E2E test ajout véhicule

### 💰 Module Comptable Basique [PRIORITÉ 1]

#### Backend

- Tables invoices, quotes, payments

- Génération numéros séquentiels

- Calcul TVA algérienne (19%/9%)

- API facturation CRUD

- Génération PDF (React PDF)

- Gestion échéanciers

- Export comptable

#### Frontend

- Liste factures/devis

- Formulaire création facture

- Preview et édition PDF

- Suivi paiements

- Dashboard trésorerie

- Rapports fiscaux basiques

### 🛒 Marketplace Public [PRIORITÉ 1]

#### Backend

- API publique véhicules

- Système de favoris

- Contact forms handling

- Analytics tracking

- SEO metadata generation

#### Frontend

- Page accueil marketplace

- Catalogue avec cards véhicules

- Page détail véhicule

- Galerie photos responsive

- Formulaire contact/réservation

- Filtres et recherche publique

- Mode comparaison

- Partage réseaux sociaux

- Version mobile optimisée

## 🔄 Phase 2: Opérations

### 👥 CRM & Gestion Clients [PRIORITÉ 2]

#### Backend

- Tables customers, leads, activities

- API gestion contacts

- Pipeline commercial

- Import/export contacts

- Dédoublonnage automatique

#### Frontend

- Liste clients avec segments

- Fiche client détaillée

- Pipeline Kanban

- Calendrier activités

- Formulaire quick add

- Timeline interactions

### 📦 Gestion Fournisseurs [PRIORITÉ 2]

#### Backend

- Table suppliers

- API CRUD fournisseurs

- Gestion bons commande

- Suivi livraisons

#### Frontend

- Liste fournisseurs

- Fiche fournisseur

- Historique achats

- Formulaire commande

### 📊 Reporting & Analytics [PRIORITÉ 2]

#### Backend

- Agrégation données

- API analytics endpoints

- Calcul KPIs temps réel

- Cache Redis résultats

#### Frontend

- Dashboard principal

- Charts ventes (Recharts)

- Rapports stock

- Export PDF rapports

- Filtres période

### 🔔 Notifications [PRIORITÉ 2]

#### Backend

- Système notifications DB

- Email service (SendGrid/Resend)

- SMS integration (Twilio)

- Push notifications setup

- Templates management

#### Frontend

- Centre notifications

- Badge notifications non-lues

- Préférences utilisateur

- Toast notifications

## 👤 Phase 3: Administration

### 🔐 Authentification & Sécurité [PRIORITÉ 1]

#### Backend

- Multi-tenancy implementation

- JWT avec refresh tokens

- Rate limiting

- 2FA implementation

- Password reset flow

- Session management

#### Frontend

- Page login/register

- Forgot password

- Profile utilisateur

- Gestion sessions

- 2FA setup

### 👥 Gestion Utilisateurs & Rôles [PRIORITÉ 1]

#### Backend

- RBAC implementation

- API users management

- Permissions système

- Audit trail

#### Frontend

- Liste utilisateurs

- Formulaire invitation

- Gestion rôles

- Permissions UI

### 🌍 Multilingue FR/AR/EN [PRIORITÉ 2]

#### Implementation

- Setup next-intl avec configuration trilingue

- Traductions FR complètes (langue par défaut)

- Traductions AR avec support RTL

- Traductions EN internationales

- RTL support CSS automatique pour l'arabe

- Language switcher avec flags (🇫🇷 FR | 🇸🇦 AR | 🇬🇧 EN)

- Format dates/nombres/devise par locale

- Detection automatique langue navigateur

- URLs localisées (/fr, /ar, /en)

- SEO metadata multilingue

- Email templates trilingues

- PDFs générés dans chaque langue

## 🤖 Phase 4: Intelligence Artificielle

### 🎯 Recommandations Smart [PRIORITÉ 3]

#### Backend

- Modèle ML recommandations

- API predictions

- Training pipeline

- A/B testing setup

#### Frontend

- Widget suggestions

- Section "Vous aimerez"

- Personnalisation home

### 📈 Analyse Prédictive Stock [PRIORITÉ 3]

#### Backend

- Modèle prédiction rotation

- Calcul délais vente

- Alertes automatiques

#### Frontend

- Dashboard prédictions

- Alertes visuelles

- Graphiques tendances

### 💵 Pricing Dynamique [PRIORITÉ 3]

#### Backend

- Algorithme pricing

- Analyse concurrence

- API suggestions prix

#### Frontend

- Interface repricing

- Simulations impact

- Historique prix

## 🚀 Phase 5: Go-Live

### Deployment

- Setup serveur production

- Configuration domaine ibticar.ai

- SSL certificate

- CDN configuration

- Backup stratégie

- Monitoring (Sentry, Datadog)

- Load testing

- Security audit

### Documentation

- Documentation API

- Guide utilisateur

- Guide admin

- Terms of Service

- Privacy Policy

- FAQ

### Launch

- Beta testing avec clients pilotes

- Formation utilisateurs

- Support setup

- Marketing landing page

- Analytics tracking

- Go-live! 🎉

## 📅 Timeline Estimé

| Phase | Durée | Priorité | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup | 1 semaine | 🔴 Critique | ⏳ |
| Core Business | 3 semaines | 🔴 Critique | ⏳ |
| Opérations | 2 semaines | 🟡 Important | ⏳ |
| Administration | 2 semaines | 🔴 Critique | ⏳ |
| IA | 2 semaines | 🟢 Nice-to-have | ⏳ |
| Go-Live | 1 semaine | 🔴 Critique | ⏳ |

Total: 11 semaines pour MVP complet

## 📊 Métriques de Succès MVP

- ✅ 100% features MVP implémentées

- 📱 Responsive mobile (score > 95)

- ⚡ Performance (Lighthouse > 90)

- 🔒 Sécurité (OWASP compliance)

- 🧪 Tests coverage > 70%

- 📈 Capacité 100 users concurrent

- ⏱️ Uptime > 99.9%

- 🌍 3 langues fonctionnelles (FR/AR/EN)

## 🎯 Quick Wins Prioritaires

- Semaine 1: Setup complet + page login

- Semaine 2: CRUD véhicules fonctionnel

- Semaine 3: Marketplace public visible

- Semaine 4: Module facturation basique

- Semaine 5: CRM contacts simple

- Semaine 6: Dashboard analytics

- Semaine 7: Multi-users avec rôles

- Semaine 8: Multilingue FR/AR/EN

- Semaine 9: Recommandations IA basiques

- Semaine 10: Tests et optimisations

- Semaine 11: Deployment production

## 🚨 Risques et Mitigations

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Délais serrés | Élevé | Focus MVP minimal, phases suivantes pour features avancées |
| Complexité multi-tenant | Moyen | Utiliser des solutions éprouvées (Prisma RLS) |
| Performance avec IA | Moyen | Cache agressif, processing asynchrone |
| Adoption utilisateurs | Élevé | Beta test intensif, onboarding guidé |
| Conformité fiscale DZ | Élevé | Consultation expert comptable algérien |

## 📝 Notes pour l'équipe

- Daily standup à 9h pour synchronisation

- Code review obligatoire avant merge

- Documentation au fur et à mesure

- Tests écrits avec le code

- Commits conventionnels (feat, fix, docs)

- Branches feature/nom-feature

- Deploy staging chaque soir

- Demo client chaque vendredi

Dernière mise à jour: Janvier 2025 Version: 1.0.0 Statut: 🟢 Ready to Start